|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Los hitos de Backend e Inteligencia Artificial se cumplieron a tiempo gracias a la eficiencia de los servicios de AWS. La dificultad estuvo en el Frontend, donde los tiempos se extendieron más de lo planeado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos el retraso unificando el desarrollo en una sola plataforma Web. Esto me permitió, desde el backend, estandarizar los endpoints para un solo consumidor (la web), simplificando la lógica y asegurando la entrega.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Me evaluó de Muy buena manera, ya que Logré integrar servicios complejos de IA en un flujo funcional. Destaco: La configuración de Amazon Textract y Bedrock. Lograr una precisión del 97% en el OCR y manejar la asincronía con RabbitMQ fue un logro técnico importante que le da el valor real al proyecto. A mejorar: Documentar mejor los procesos de IA para que mis compañeros puedan entender y mantener el código sin depender de mí.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa cómo validaremos el modelo predictivo sin historia real. Pregunta: '¿Es suficiente con demostrar que el algoritmo funciona con datos inyectados, o se requiere una validación de negocio?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Los roles se mantienen. Yo seguiré a cargo de la lógica de negocio y la IA. Sergio nos apoyará generando la data necesaria para probar mis modelos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El grupo funciona con alta confianza técnica. Cada uno es experto en su área. Debemos ser más concretos en las reuniones diarias para no perder tiempo de desarrollo.