|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir satisfactoriamente los hitos críticos de Infraestructura y Backend. El factor que más facilitó el avance fue la adopción de servicios gestionados de AWS, que aceleró la implementación. Sin embargo, la mayor dificultad fue la subestimación del tiempo para desarrollar dos interfaces (Web y Móvil), lo que generó un retraso en la integración del Frontend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar el retraso, ejecutamos un ajuste estratégico de alcance: eliminamos la aplicación móvil nativa y unificamos la solución en una Plataforma Web Responsive. Esto nos permitió optimizar recursos y asegurar que la funcionalidad crítica esté disponible en cualquier dispositivo, recuperando el tiempo perdido.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño como muy sólido. Mi responsabilidad principal, la API de Movimientos (Go), está operativa y maneja correctamente las transacciones de stock. Destaco: Mi rol activo en la Estandarización de la Documentación. Me aseguré de que lo construido técnicamente coincidiera con lo descrito en los informes, cerrando la brecha entre código y negocio. A mejorar: Debo mejorar la comunicación de cambios menores en la API hacia el equipo de frontend para evitar reprocesos en la integración

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos preocupa la validación del Modelo Predictivo, dado que no contamos con datos reales de ventas de una PYME. Pregunta al docente: '¿Es metodológicamente válido utilizar datasets sintéticos generados por nosotros para simular el historial de ventas y validar el modelo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La estructura técnica se mantiene. Sin embargo, hemos re-focalizado tareas para el cierre: Yo me encargaré de generar los datos de prueba y consolidar la entrega final, mientras el resto se enfoca en el despliegue productivo

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El equipo ha demostrado madurez profesional. Destacamos la confianza técnica: cada uno lidera su área sin necesidad de microgestión. Como mejora, debemos optimizar la duración de las reuniones diarias, enfocándonos solo en lo importante y no en discusiones técnicas largas.