|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Tuve dificultades para cumplir con el desarrollo paralelo de la App Móvil y la Web. La carga de trabajo fue mayor a la estimada, lo que generó el cuello de botella inicial.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La solución fue estratégica: eliminar la App Nativa. Al enfocarnos solo en Web Responsive, pude acelerar el desarrollo, reutilizando componentes y asegurando una experiencia de usuario fluida en todos los dispositivos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Fue Desafiante pero exitosa. Logré adaptar la interfaz a los requerimientos técnicos. Destaco: La implementación del diseño Mobile-First en Next.js. Lograr que una dashboard complejo se vea bien en un celular fue mi mayor aporte a la usabilidad del sistema. A mejorar: Necesito coordinarme mejor con el backend antes de empezar a diseñar las pantallas para evitar re-trabajos por cambios en los datos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud va por el lado de la validación de la data para los gráficos del dashboard. Pregunta: ¿Podemos usar datos simulados para mostrar todo el potencial de los gráficos en la defensa final?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, al eliminar la app móvil, ahora concentro el 100% de mi esfuerzo en la experiencia Web, mientras Sergio me apoya con la documentación para no sobrecargarme.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Excelente ambiente. El apoyo del equipo fue vital cuando levanté la alerta sobre el retraso en el móvil; en lugar de culparme, buscamos una solución juntos. Debemos mejorar la puntualidad y duración de las reuniones